ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ: «Eπισκευή και συντήρηση

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                               σχολικών κτιρίων Δήμου Αρταίων»

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  - ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1.1.1.1 Καθαίρεση επιχρισμάτων (22.23)

162Μ2 (4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 4ο ΛΥΚΕΙΟ)

=162Μ2 (ΑΤ1)

1.1.1.2 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (22.10.1)

(33+14,5+33+14,5)*0,10*1,5=14,25Μ3 (4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 4ο ΛΥΚΕΙΟ Γυμναστήριο)

(1,5*1,5*0,15)+(1,5*2*0,15)=0,79Μ3 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ)

=15,04 (ΑΤ2)

1.1.1.3 Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων (22.45)

16Μ2 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ)

=16Μ2 (ΑΤ3)

1.1.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1.1.2.1 Ξυλότυποι χυτών τοίχων (38.1)

(2*33*1,5)+(2*14,5*1,5)=142,5Μ2

=142,5Μ2 (ΑΤ4)

1.1.2.2 Προμήθεια μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (32.1.4)

(33+14,5+33+14,5)*1,5*0,10=9,5Μ3 (4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 4ο ΛΥΚΕΙΟ Γυμναστήριο)

=9,5Μ3 (ΑΤ5)

1.1.2.3 Προμήθεια μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (32.2.3)

1,5*1,5*0,15=0,34Μ3 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ)

=0,34Μ3 (ΑΤ6)

1.1.2.4 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα (49.5)

162Μ2 + 199,5Μ2=361,5Μ2

(4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 4ο ΛΥΚΕΙΟ)

=361,5Μ2(ΑΤ7)

1.1.3 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1.1.3.1 Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά επί πλεγμάτων  (71.46)

162Μ2 Επιχρίσματα κτιρίου

((33+14,5+33+14,5)*1*2)+0,10*(33+14,5+33+14,5)=199,5Μ2

(4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 4ο ΛΥΚΕΙΟ)

=361,5Μ2(ΑΤ8)

1.1.3.2 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το έδαφος (71.71)

Για 12m ύψος και προσαύξηση από 4m και πάνω

(38*4)+(50*4)+(54*4)+(20*4)=648M2 (4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 4ο ΛΥΚΕΙΟ)

=648Μ2(ΑΤ9)

1.1.3.3 Κάσσες ανάρτησης από λαμαρίνες ψυχρής εξέλασης (62.40)

8τεμ *(2*0,90*1,80)*(0,42*1,25*1,5*7,85)=160kgr

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ)

=160kgr(AT10)

1.1.4 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1.1.4.1 Συντήρηση και επισκευή στεγών (Ν052.1.1)

1 τεμάχιο (8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ)

=1ΤΕΜ (ΑΤ11)

1.1.4.2 Επενδύσεις δαπέδων με πλακίδια κεραμικά. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4 διαστάσεων 20x20cm (73.33.1)

1.5*1.5=2.25M2 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ)

=2.25Μ2(ΑΤ12)

1.1.4.3 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις με πλακίδια πορσελάνης 15x15cm κολλητά. (73.26.3)

((0.20*1.5*(5+5))+2*1.5)+2=8M2 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ)

=8Μ2(ΑΤ13)

1.1.4.4 Επισκευή μεταλλικής πόρτας  (22.65.2)

8 τεμάχια (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ)

=8 ΤΕΜ (ΑΤ14)

1.1.5 ΔΙΚΤΥΑ

1.1.5.1 Καθαρισμός και συντήρηση των υφιστάμενων υδρορροών (Ν011.10.4)

1 τεμάχιο (4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 4ο ΛΥΚΕΙΟ)

1 τεμάχιο (4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 4ο ΛΥΚΕΙΟ Γυμναστήριο)

=2 ΤΕΜ (ΑΤ15)

1.1.5.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη (ΑΤΗΕ 8151.1)

1 τεμάχιο (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ)

=1 ΤΕΜ (ΑΤ16)

1.1.6 ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

1.1.6.1Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων . Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής βάσης (77.80.2)

338Μ2 (4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 4ο ΛΥΚΕΙΟ)

119,5Μ2(4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 4ο ΛΥΚΕΙΟ Γυμναστήριο)

=537,5Μ2 (ΑΤ53)

1.1.6.2 Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου η γαλβανισμένων στοιχείων (77.31)

(33+14,5+33+14,5)*1=95Μ2

(4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 4ο ΛΥΚΕΙΟ Γυμναστήριο)

=95Μ2 (ΑΤ54)

Άρτα,      /   /2017

Η συντάξασα	Ο προϊστάμενος TEΜ                   Η διευθύντρια  ΤΥΔ

Κοντοστέργιου Αγορίτσα	     Σακκάς Αγγελος                      Γρύλλια Σοφία

Πολιτικός Μηχανικός 	Πολιτικός Μηχανικός             Τοπογράφος Μηχανικός