| . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Αντικείμενο Μελέτης: Προεκτιμώμενη αμοιβή (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%): | «Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας» 29.849,32 € |
| --- | --- | --- |

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

(ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ)

Άρτα, 31/08/2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.2         ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α.3	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Β. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Β.1 	ΓΕΝΙΚΑ

Β.2 	ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Β.3 	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών και δράσεων, για την δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων καθώς και του αρχαιολογικού μουσείου της Άρτας.

Ειδικότερα, το ενιαίο δίκτυο επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων θα περιλαμβάνει, εκτός από το μουσείο, την οχύρωση της Αμβρακίας, τους ναούς Αγ. Βασιλείου και Αγ. Θεοδώρας, το μικρό θέατρο, τον Ναό του Απόλλωνα, τον ναό της Παναγιάς Παρηγορήτισσας, το Πολυάνδριο , την Δυτική Νεκρόπολη της Αμβρακίας και το γεφύρι της Άρτας.

Μέσω της μελέτης θα καθοριστούν οι απαιτούμενες υποδομές για την πρόσβαση στο δίκτυο των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, με τον βέλτιστο συνδυασμό μέσων ήπιας αστικής μετακίνησης, με έμφαση στην πεζοπορία, το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Θα διερευνηθούν οι δυνατότητες διαμόρφωσης οδών ήπιας κυκλοφορίας και κατάλληλα διαμορφωμένων διαδρομών διέλευσης ποδηλάτων και πεζών.

Ειδικά για τους πεζούς επισκέπτες καθώς και για τους αντίστοιχους ποδηλάτες, θα προταθεί και αναλυτική καθοδηγητική σήμανση, που θα συμπληρώνει την όποια υφιστάμενη.

Στο παρόν τεύχος επισυνάπτεται χάρτης της πόλης της Άρτας με επισημασμένους τους αρχαιολογικούς χώρους και  την διαδρομή ενοποίησης τους  όπως αυτή προτείνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας. Πρόκειται για τις προτεινόμενες διαδρομές των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της αρχαίας Αμβρακίας αλλά και στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης της Άρτας (Μικρό Θέατρο, Κάστρο και οχύρωση Άρτας, Βυζαντινές εκκλησίες, Γεφύρι Άρτας, κλπ.). Η μελέτη θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προτάσεις-απόψεις της Αρχαιολογικής υπηρεσίας και να τις εμπλουτίσει  με νέες διαδρομές πεζών αλλά και -κυρίως- ποδηλάτων που θα αξιοποιούν τις διατιθέμενες υποδομές της πόλης (οδικό δίκτυο, κοινόχρηστοι χώροι, πεζόδρομοι, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης επισκεπτών και λεωφορείων) δίνοντας έμφαση και στους λοιπούς πόλους έλξης της πόλης (εμπορικό κέντρο, χώροι αναψυχής π. Αράχθου, κ.α.).

Για την εκπόνηση της μελέτης, θα απαιτηθούν οι εξής εργασίες:

Α) Αναγνώριση περιοχής μελέτης, με έμφαση στα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου τρόπου πρόσβασης σε κάθε ένα αρχαιολογικό χώρο (πρόσβαση με ΙΧ, τουριστικά λεωφορεία, πεζοπορία, ποδήλατο κλπ.).

Β) Συλλογή ποσοτικών στοιχείων αριθμού επισκεπτών σε κάθε αρχαιολογικό χώρο.

Γ) Επισκόπηση αντίστοιχων προτάσεων εγκεκριμένων κυκλοφοριακών μελετών για την πόλη, καθώς και μελετών ανάπλασης/ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων (π.χ. Παρηγορήτισσα, περιοχή οχύρωσης Αμβρακίας).

Δ) Βάσει των ανωτέρω, διαμόρφωση προκαταρκτικής πρότασης ενιαίου δικτύου με συνδυασμό χρήσης διαφορετικών τρόπων μετακίνησης.

Ε) Διαδικασία οριστικοποίησης πρότασης σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

ΣΤ) Μελέτη επί κατάλληλων υποβάθρων της υπηρεσίας (οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, τυπικές διατομές) των τμημάτων ποδηλατοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, κλπ. που θα επιλεγούν προς άμεση υλοποίηση από την υπηρεσία με βάση τους διατιθέμενους χρηματοδοτικούς πόρους. Το μελετώμενο μήκος δεν μπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τα 10 χλμ.

Ζ) Καθορισμός και χωροθέτηση σήμανσης του ως άνω ενιαίου δικτύου διαδρομών πεζών/ ποδηλάτων.

Η) Σύνταξη τεχνικής έκθεσης, σχεδίων, σκαριφημάτων, κλπ., του προς υλοποίηση δικτύου.

Α.2	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την σύνταξη της μελέτης θα απαιτηθεί η εκπόνηση της κάτωθι κατηγορίας μελέτης:

- Κυκλοφοριακή (Συγκοινωνιακή) Μελέτη, με αντικείμενο τη μελέτη αστικού δικτύου πεζών/ποδηλάτων για την διασύνδεση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Άρτας.

Κατόπιν εκπόνησης της ως άνω μελέτης, θα συνταχθούν Τεύχη Δημοπράτησης για τις προβλεπόμενες εργασίες.

Α.3	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο οποίος δύναται να μειωθεί σε περίπτωση που εξασφαλισθούν μικρότεροι από τους προβλεπόμενους χρόνοι εγκρίσεων των διαφόρων μελετών και σταδίων μελετών.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες (ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα):

Β. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Β1. ΓΕΝΙΚΑ

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στην ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/ 4-5-2017(Β'2519) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016(ΑΊ47)», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016

και συγκεκριμένα βάσει των κάτωθι:

  - ΤΜΗΜΑ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

δεδομένου ότι δεν αφορά στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του ως άνω Κανονισμού.

Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ2017 = 1,203.

| Β2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΡΘΡΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ |  | ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ |  |  | ΔΑΠΑΝΗ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ |  |  |
|  |  |  |  | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | τκ = | 1,203 |  |  |  |
| ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΓΕΝ.4 | Αναγνώριση περιοχής μελέτης | Ανθρωποημέρες εργασίας μηχανικού εμπειρίας έως 10 έτη |  | 2 | 360,90€ | 721,80 € |  |  | Τιμή μονάδας=τκ*300ευρώ/ημέρα |
| 2 | ΓΕΝ.4 | Συλλογή ποσοτικών στοιχείων επισκεπτών | Ανθρωποημέρες εργασίας μηχανικού εμπειρίας έως 10 έτη |  | 4 | 360,90€ | 1.443,60 € |  |  | Τιμή μονάδας=τκ*300ευρώ/ημέρα |
| 3 | ΓΕΝ.4 | Επισκόπηση συναφών μελετών | Ανθρωποημέρες εργασίας μηχανικού εμπειρίας έως 10 έτη |  | 3 | 360,90€ | 1.082,70€ |  |  | Τιμή μονάδας=τκ*300ευρώ/ημέρα |
| 4 | ΓΕΝ.4 | Διαμόρφωση προκαταρκτικής πρότασης | Ανθρωποημέρες εργασίας μηχανικού εμπειρίας έως 10 έτη |  | 5 | 360,90€ | 1.804,50€ |  |  | Τιμή μονάδας=τκ*300ευρώ/ημέρα |
| 5 | ΓΕΝ.4 | Διαδικασίες οριστικοποίησης πρότασης | Ανθρωποημέρες εργασίας μηχανικού εμπειρίας έως 10 έτη |  | 4 | 360,90€ | 1.443,60€ |  |  | Τιμή μονάδας=τκ*300ευρώ/ημέρα |
| 6 | ΓΕΝ.4 | Σύνταξη μελέτης ποδηλατοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας | Ανθρωποημέρες εργασίας μηχανικού εμπειρίας έως 10 έτη |  | 25 | 360,90€ | 9.022,50€ |  |  | Τιμή μονάδας=τκ*300ευρώ/ημέρα |
| 7 | ΓΕΝ.4 | Σήμανση τελικής πρότασης | Ανθρωποημέρες εργασίας μηχανικού εμπειρίας έως 10 έτη |  | 5 | 360,90€ | 1.804,50€ |  |  | Τιμή μονάδας=τκ*300ευρώ/ημέρα |
| 8 | ΓΕΝ.4 | Σύνταξη τεχνικής έκθεσης, σχεδίων, προμετρήσεων, προϋπολογισμού | Ανθρωποημέρες εργασίας μηχανικού εμπειρίας έως 10 έτη |  | 8 | 360,90€ | 2.887,20€ |  |  | Τιμή μονάδας=τκ*300ευρώ/ημέρα |
| 9 | ΓΕΝ.4 | Σύνταξη Τευχών Δημ/σης έργων | Ανθρωποημέρες εργασίας μηχανικού εμπειρίας έως 10 έτη |  | 2 | 360,90€ | 721,80 € |  |  | Τιμή μονάδας=τκ*300ευρώ/ημέρα |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: |  |  |  |  |  |  | 20.932,20 € |  |  |  |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 3.139,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ: 24.072,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24%: 5.777,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 29.849,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Β3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΣΥΜΒΑΣΗΣ) (€) | ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) (€) | ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | 10 | 24.072,03 | 24.072,03 | Α’ και άνω |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 24.072,03 |  |  |
|  | ΦΠΑ (24%) |  | 5.777,29 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) |  | 29.849,32 |  |  |

|  | Άρτα, 31-08-2017 | Ελέχθηκε και Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας | Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Μ. | Η Διευθύντρια Τ.Υ.Δ. |
| Άγγελος Θ. Σακκάς | Άγγελος Θ. Σακκάς | Σοφία Γρύλλια |
| Πολιτικός Μηχανικός | Πολιτικός Μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός |