**Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Open Mall**

**Β΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**: ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ)

Δρόμοι πραγματοποίησης εργασιών:

* Οδός Σταματελοπούλου έως Δημοτική Βιβλιοθήκη
* Οδός Κοσμά Αιτωλού
* Οδός Τζανέτου
* Οδός Γ. Μάτσου
* Οδός Σκουφά (από πλατεία Μονοπωλίου έως Τράπεζα Eurobank)

**Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ)

Δρόμοι πραγματοποίησης εργασιών:

* Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (κεντρική πλατεία)
* Οδός Ψαρών
* Οδός Νόρμαν
* Οδός Σκουφά (από Τράπεζα Eurobank έως πλατεία Κακκαβά)
* Οδός Πριοβόλου

**Δ΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ)

Δρόμοι πραγματοποίησης εργασιών:

* Οδός Καραπάνου
* Οδός Καραϊσκάκη
* Πλατεία Κακκαβά
* Οδός Σκουφά (από πλατεία Κακκαβά έως πλατεία Κιλκίς)
* Οδός Φιλελλήνων
* Οδός Μακρυγιάννη
* Οδός Αγίας Σοφίας

\*Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα του έργου επί της παρούσης έχει θετικό πρόσημο, δεν υπήρξε καμία χρονική καθυστέρηση, αλλά αντίθετα έχει κερδηθεί χρόνος υλοποίησης.